꺼라

수면 챌린지 앱

폰을 끄면 돈을 번다

앱 개발 전체 계획서

버전 1.0  |  2026년 4월

이 문서는 개발 진행 시 체크리스트로 활용합니다

# 1. 프로젝트 개요

| 앱 이름 | 꺼라 (KKORA) |
| --- | --- |
| 한 줄 설명 | 밤에 폰을 끄고 7시간 이상 자면 돈을 버는 수면 챌린지 앱 |
| 타겟 | 18~30세 한국인 (대학생, 사회초년생, 자기계발러) |
| 기술 스택 | React Native + TypeScript + Expo SDK 52 + Firebase |
| 수익 모델 | 실패자 참여금의 20% 수수료 (금요일 0%) |
| GitHub | https://github.com/tkdkky2010-cyber/kkora |

# 2. 즉시 해야 할 것 (사전 준비)

앱 개발 시작 전에 반드시 완료해야 하는 항목들

## 2.1 계정/등록

☐  사업자 등록  — PG 신청, 앱스토어 등록에 필요

☐  Apple Developer 등록  — $99/년, 승인 1~2일

☐  Google Play Console 등록  — $25 1회, 즉시 승인

☐  Firebase 프로젝트 생성  — Auth, Firestore, Functions, FCM 활성화

☐  카카오 개발자 계정 + 앱 등록  — 카카오 로그인 키 발급

## 2.2 개발 환경

☐  Node.js 설치 확인

☐  Expo CLI 설치

☐  프로젝트 생성 (Expo SDK 52, blank-typescript)

☐  GitHub 리포지토리 연결

☐  CLAUDE.md 프로젝트 루트에 배치

☐  폴더 구조 생성 (setup-structure.sh 실행)

☐  .env 파일 생성 + .gitignore 추가

☐  firestore.rules 배치

☐  Claude Code 설치

☐  supanova-design-skill 설치

☐  EAS Build 셋업  — 네이티브 기능 테스트에 필요

☐  코드 서명 설정  — iOS 인증서 + Android 키스토어

# 3. 주차별 개발 계획

## 1주차: 기반 + 디자인 시스템

### 디자인

☐  앱 로고 디자인

☐  앱 아이콘 디자인 (1024x1024)

☐  디자인 시스템 최종 확정 (CLAUDE.md 기반)

☐  컬러 팔레트 상수 파일 작성 (colors.ts)

☐  타이포그래피 상수 파일 작성 (typography.ts)

☐  간격 상수 파일 작성 (spacing.ts)

☐  공통 컴포넌트 디자인 (Button, Card, Badge, Toggle, Text)

### 프론트엔드

☐  React Navigation 설치 + AppNavigator.tsx 구성

☐  화면 9개 빈 파일 생성

☐  공통 Atom 컴포넌트 구현 (Button, Card, Badge, Toggle, Text, Icon)

☐  config.ts 상수 작성 (유예시간 60초, 최대기회 3회 등)

☐  levels.ts 수면 레벨 정의

### 백엔드

☐  Firebase 프로젝트 생성 + 초기화

☐  Firestore DB 구조 설계 확정

☐  firestore.rules 배포

☐  Cloud Functions 프로젝트 초기화

### 검수

☐  모든 화면 네비게이션 정상 전환 확인

☐  공통 컴포넌트 다크 테마 가독성 확인

☐  iPhone SE ~ 16 Pro Max 레이아웃 확인

## 2주차: 온보딩 + 로그인 + 홈 화면

### 디자인

☐  온보딩 화면 3~4장 디자인

☐  카카오 로그인 화면 디자인

☐  홈 화면 디자인 (참전자 수, 풀 금액, 잠자기 버튼)

☐  10시 전/후/12시 이후 상태별 디자인

### 프론트엔드

☐  온보딩 화면 구현 (스와이프 3~4장, 최초 1회만)

☐  카카오 로그인 SDK 연동

☐  AuthContext.tsx 인증 상태 관리

☐  useAuth.ts 커스텀 훅

☐  홈 화면 구현

☐  10시 전: 버튼 비활성화 '22:00에 열립니다'

☐  10시~12시: 버튼 활성화

☐  12시 이후: '내일 만나요'

☐  참전자 수 + 풀 금액 실시간 표시

### 백엔드

☐  Firebase Auth + 카카오 Custom Token 연동

☐  유저 생성 Cloud Function (users 컬렉션)

☐  서버 시간 검증 API

☐  dailyPool 문서 자동 생성 (매일)

### 검수

☐  카카오 로그인 정상 작동

☐  로그아웃 후 재로그인 정상

☐  온보딩 최초 1회만 표시되는지

☐  10시 전/후/12시 이후 버튼 상태 전환

☐  서버 시간 기준으로 판단하는지 (로컬 시간 변경해도 무시)

## 3주차: 체크리스트 + 챌린지 시작

### 디자인

☐  금액 선택 화면 디자인 (1,000 / 5,000 / 10,000원)

☐  체크리스트 화면 디자인 (전체 동의 + 6개 항목)

☐  각 항목 옆 '?' 도움말 팝업 디자인

☐  토글 스위치 인터랙션 (밀어서 시작, spring animation)

☐  '되돌릴 수 없습니다' 경고 팝업 디자인

### 프론트엔드

☐  AmountSelector 컴포넌트 구현

☐  ChecklistScreen 구현

☐  전체 동의 체크 → 6개 항목 자동 체크

☐  배터리 50% 미만 시 자동 차단

☐  저전력 모드 감지 + 차단

☐  알림 권한 미허용 시 차단 + 팝업

☐  방해금지 모드 경고 (차단 아님)

☐  각 항목 '?' 버튼 → iOS/Android 가이드 팝업

☐  토글 스위치 밀어서 시작

☐  시작 전 '되돌릴 수 없습니다' 확인 팝업

☐  useAppState.ts 포그라운드/백그라운드 감지 훅

### 백엔드

☐  챌린지 시작 Cloud Function (challenges 컬렉션)

☐  서버 시간으로 start_time 기록

☐  로컬-서버 시간 차이 5분 이상 → 차단

☐  자동 시간 설정 미활성화 → 차단

☐  예치금 차감 (Firestore Transaction)

☐  dailyPool 참여자 수/풀 금액 업데이트

### 검수

☐  체크리스트 전체 동의 토글 정상 작동

☐  배터리 50% 미만 시 참여 불가

☐  저전력 모드 켜져있을 때 참여 불가

☐  알림 권한 없을 때 참여 불가

☐  시작 후 뒤로가기 불가

☐  예치금 부족 시 '충전하기' 팝업

☐  서버 시간 조작 차단 정상 작동

## 4주차: 챌린지 진행 + 유예 + 실패 판정

### 디자인

☐  챌린지 진행 화면 (남은 시간, 생존자, 남은 기회)

☐  유예 카운트다운 알림 UI

☐  실패 화면 디자인 (shake + red flash)

☐  에러/로딩/오프라인 상태 화면 디자인

### 프론트엔드

☐  ChallengeScreen 구현 (타이머 + 생존자 수 + 남은 기회)

☐  useTimer.ts 타이머 훅

☐  useAppState.ts 이탈 감지

☐  이탈 시 60초 유예 카운트다운

☐  로컬 알림: 즉시 '60초!', 40초 '20초!', 50초 '10초!'

☐  60초 초과 → 즉시 실패

☐  4회차 이탈 → 유예 없이 즉시 실패

☐  실패 시 shake + red flash 애니메이션

☐  ChallengeContext.tsx 챌린지 상태 전역 관리

☐  에러/로딩/오프라인 상태 화면 구현

### 백엔드

☐  유예 로그 기록 (graceLogs 컬렉션)

☐  실패 처리 Cloud Function

☐  실시간 생존자 수 업데이트

☐  배터리 방전/크래시 면제 처리 (첫 1회)

### 검수

☐  앱 이탈 시 60초 카운트다운 정상 작동

☐  3회 유예 소진 후 4회차 즉시 실패

☐  60초 내 복귀 시 정상 계속

☐  화면 끄고 자도 실패하지 않는지

☐  7시간 후 자동 성공 전환

☐  인터넷 끊겼을 때 로컬 기록 → 재연결 시 교차 검증

## 5주차: 결제 시스템

### 디자인

☐  예치금 충전 화면 디자인

☐  출금 신청 화면 디자인

☐  잔액/거래 내역 화면 디자인

☐  충전 성공/실패 상태 디자인

### 프론트엔드

☐  카카오페이 결제 SDK 연동

☐  충전 화면 구현 (금액 선택 → 결제)

☐  출금 신청 화면 구현 (계좌 입력 → 신청)

☐  잔액 표시 + 거래 내역 리스트

☐  useBalance.ts 커스텀 훅

☐  예치금 부족 시 '충전하기' 팝업 연동

### 백엔드

☐  카카오페이 PG 연동 (충전)

☐  예치금 충전 Cloud Function (Firestore Transaction)

☐  출금 처리 Cloud Function (오픈뱅킹 API)

☐  최소 출금 3,000원 검증

☐  탈퇴 시 잔액 전액 환불 로직

☐  Rate Limiting 적용

### 검수

☐  충전 정상 작동 (잔액 반영)

☐  출금 정상 작동 (계좌 이체)

☐  잔액 부족 시 챌린지 참여 불가

☐  동시 충전/차감 시 데이터 정합성

☐  클라이언트에서 잔액 조작 불가능한지 확인

☐  앱스토어 결제 가이드라인 리서치  — Apple IAP 규정 확인

## 6주차: 결과 + 생존 카드 + 전쟁 중계

### 디자인

☐  성공 결과 화면 (confetti + 수익 표시)

☐  실패 결과 화면

☐  전원 성공 화면

☐  생존 카드 디자인 (공유용 이미지)

☐  실시간 전쟁 중계 UI (생존자 수, 전사 알림)

### 프론트엔드

☐  ResultScreen 성공/실패 분기 구현

☐  성공 시 confetti 애니메이션

☐  생존 카드 이미지 생성 (react-native-view-shot)

☐  SNS 공유 기능 (카카오, 인스타)

☐  WarBroadcast 컴포넌트 (실시간 전쟁 중계)

☐  딥링크 설정 (공유 링크 → 앱 연결)

### 백엔드

☐  아침 7시 자동 정산 Cloud Function (Scheduled)

☐  상금 분배 계산 (참여 금액 비율)

☐  금요일 수수료 0% 로직

☐  생존 카드 데이터 API

☐  실시간 전사 알림 (Firestore 실시간 리스너)

☐  Analytics + Crashlytics 연동

### 검수

☐  정산 금액 정확성 (수동 계산 vs 자동 계산 일치)

☐  금요일 수수료 0% 정상 작동

☐  전원 성공 시 수수료 0% + 원금 환급

☐  생존 카드 이미지 정상 생성

☐  공유 링크 클릭 → 앱 열리는지

☐  실시간 전쟁 중계 생존자 수 정확한지

## 7주차: 부가 기능

### 디자인

☐  프로필 화면 디자인 (잔액, 스트릭, 레벨)

☐  수면 레벨 뱃지 디자인 (8단계)

☐  수면 흑역사 달력 디자인

☐  설정 화면 디자인

☐  1:1 문의 화면 디자인

### 프론트엔드

☐  ProfileScreen 구현 (잔액 + 스트릭 + 레벨)

☐  LevelBadge 컴포넌트 (8단계 시각화)

☐  HistoryCalendar 컴포넌트 (월별 성공/실패)

☐  SettingsScreen (잠금화면 토글, 알림 설정)

☐  무료 3일 체험 플로우 구현

☐  무료 체험 성공 시 '만약 1,000원을 걸었다면...' 표시

☐  3일간 누적 '못 받은 상금' 표시

☐  4일차 유료 전환 유도 팝업

☐  1:1 문의 화면

### 백엔드

☐  스트릭/레벨 업데이트 Cloud Function

☐  실패 시 한 단계 강등 로직

☐  푸시 알림 스케줄링 (밤 9:30 리마인더)

☐  아침 7시 결과 알림

☐  무료 체험 일수 관리

☐  3일 연속 미참여 리마인더

### 검수

☐  스트릭 정상 증가/리셋

☐  레벨 승급/강등 정상 작동

☐  달력에 성공/실패 정확히 표시

☐  무료 체험 3일 후 유료 전환 유도

☐  푸시 알림 정시에 도착하는지

☐  잠금화면 토글 ON/OFF 정상

## 8주차: QA + 테스트 + 심사 준비

### 테스트

☐  전체 Happy Path 테스트 (가입 → 충전 → 참여 → 성공 → 정산 → 출금)

☐  실패 시나리오 테스트 (1분 유예 3회 소진)

☐  배터리 방전 시 면제 처리

☐  인터넷 끊김 시 로컬 기록 → 복구

☐  동시 접속 부하 테스트

☐  보안 테스트 (클라이언트 조작, 시간 조작)

☐  다기기 테스트 (iPhone SE, 13, 14, 15, 16 + Android)

☐  iOS TestFlight 배포 + 지인 20~30명 테스트

☐  Android 내부 테스트 트랙 배포

### 심사 준비

☐  앱스토어 스크린샷 5~6장 제작

☐  앱 설명문 작성 (한국어)

☐  개인정보처리방침 작성 + 웹 호스팅

☐  이용약관 작성 + 웹 호스팅

☐  앱 심사 거절 대비 문서 준비 ('도박 아닌 이유' 설명)

☐  연령 등급 설정

☐  앱 카테고리 선택

☐  App Store 심사 제출

☐  Google Play 심사 제출

# 4. 마케팅 + 사전등록 (앱 완성 후)

## 9주차: 마케팅 자산 제작

☐  사전등록 랜딩페이지 배포 (Vercel/Netlify)

☐  랜딩페이지 헤더 영상 추가 (4개 그리드)

☐  AI 바이럴 영상 완성 (고양이, 그리드, 타겟별)

☐  숏폼 영상 편집 (CapCut)

☐  영상 내 텍스트 오버레이 + 꺼라 로고

☐  생존 카드 공유 템플릿 디자인

## 10주차: 채널별 홍보

☐  인스타그램 계정 생성 + 영상 업로드

☐  유튜브 쇼츠 업로드

☐  쓰레드 통계/후기 포스팅

☐  에브리타임 (대학생 타겟)

☐  당근마켓 (동네 모집)

☐  네이버 SEO

☐  사전등록 목표: 1,000명

# 5. 출시 후 계획

## 출시 직후

☐  사전등록자에게 출시 알림 발송 (SMS)

☐  발송 후 24시간 내 휴대폰 번호 전체 파기

☐  실시간 모니터링 (Crashlytics, Analytics)

☐  긴급 버그 핫픽스 대응 체계

## 출시 1개월 후

☐  DAU, 리텐션, 실패율 데이터 분석

☐  사용자 피드백 수집 + 우선순위 정리

☐  CS 문의 패턴 분석

## Phase 2 기능 (출시 2~3개월 후)

☐  예약 시스템 (아침 예약 → 밤 실행)

☐  예약자 상금 +10% 보너스

☐  예약 취소 밤 9시까지

☐  예약 알림 2회 (30분 전 푸시 + 5분 전 전체화면)

☐  동네별 생존율 랭킹

☐  친구 대결

☐  기프티콘 스토어

## Phase 3 (6개월 후)

☐  일본 출시 검토

☐  B2B 기업 복지 프로그램

# 6. 법적/행정 체크리스트

☐  사업자 등록

☐  통신판매업 신고

☐  법률 자문: '보증금 기반 챌린지 서비스' 사행성 리스크

☐  법률 자문: 전자금융거래법 해당 여부

☐  이용약관 작성

☐  개인정보처리방침 작성

☐  카카오페이 PG 가맹점 신청

☐  Apple IAP 규정 확인 (자체 결제 허용 여부)

☐  앱스토어 도박/게임 분류 확인

# 7. 보안 체크리스트

☐  돈 관련 로직 전부 Cloud Functions에서만 처리

☐  클라이언트에서 balance 필드 직접 수정 불가

☐  Firestore 보안 규칙 배포 + 검증

☐  API 키 하드코딩 없음 → .env 사용

☐  .env 파일 .gitignore에 포함

☐  서버 시간 기준 모든 판단

☐  시간 조작 감지 (5분 이상 차이 → 차단)

☐  동일 기기 계정 전환 감지

☐  Rate Limiting 적용

☐  민감 로그 프로덕션 출력 금지

☐  Firebase 키스토어/인증서 안전 백업

☐  GitHub에 시크릿 노출 없는지 확인

# 8. 핵심 수치 메모

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 유예 시간 | 60초 |
| 최대 유예 횟수 | 3회 |
| 챌린지 시간 | 7시간 |
| 참여 가능 시간 | 밤 10시 ~ 자정 12시 |
| 정산 시각 | 아침 7시 |
| 수수료율 | 20% (금요일 0%) |
| 참여 금액 | 1,000 / 5,000 / 10,000원 |
| 최소 출금 | 3,000원 |
| 무료 체험 | 3일 |
| 배터리 최소 | 50% |
| 시간 차이 허용 | 5분 이내 |
| 크래시 면제 | 1회 (상금 없음, 원금만 환급) |
| 푸시 리마인더 | 밤 9:30 |
| 결과 알림 | 아침 7시 |
| 100명 미만 시 | 실시간 숫자 비공개, 누적만 표시 |

— 끝 —

이 문서를 보며 하나씩 체크하면서 완성해 나가세요